|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | запрос предложений: [html / css markup] | | | |
|  |  |  |  | Дата: 15.12.2020 |
|  | **ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ):** | | | |
|  | быстрая передняя страница для разработки на простом HTML5, CSS.  Адаптивный весь текст должен быть в стороне от логотипов. | | | |
|  |  |  |  |  |
|  | **РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РЕШЕНИЯ** | | | |
|  |  | | | |
|  |  |  |  |  |
|  | **ТЕХНОЛОГИИ:** | | | |
|  | HTML/CSS | | | |
|  |  |  |  |  |
|  | **Разметка** | | | |
|  | **Элемент** | **От (часов)** | **До (часов)** | **Комментарии / вопросы** |
|  | подключение шрифтов, экспорт и оптимизация логотипов и изображений | 0:30:00 | 0:30:00 | Изначально нужно время, чтобы подключить шрифты, вытащить картинки, логотипы и оптимизировать их. |
|  | шапка | 2:30:00 | 3:00:00 | Сама шапка проста. Потребуется время, чтобы его адаптировать - сделать гамбургер-меню с анимацией перехода между крестиком и гамбургером, и анимацией открытия / закрытия меню |
|  | первый баннер | 1:30:00 | 2:00:00 | Время нужно, чтобы выровнять абсолютный блок и адаптивный. На планшете нужно будет уменьшить шрифт текста и размеры, убедитесь, что фон выглядит нормально. Сделайте то же самое с мобом. |
|  | блок спонсоров | 1:30:00 | 1:30:00 | Нужно время, чтобы выровнять логотип, проверить, нормально ли он смотрится с другим тестовым логотипом, макетом кнопок, адаптивным. |
|  | обзор названия мероприятия и блок повестки дня | 2:00:00 | 2:00:00 | Вам нужно набрать 2 блока. На планшете уменьшите отступы и шрифты, поместите блоки 1 под другим. Уменьшите шрифты и отступы на моб. |
|  | блок динамиков | 3:30:00 | 5:30:00 | Вопрос: кликабельны ли карточки участников, т.е. при нажатии на карточку справа она отображается в большом размере слева? http://joxi.ru/MAjNQlNUkwwDGA. Временная развилка (+2 часа) в оценке зависит от ответа на вопрос. Если карточки кликабельны, то вам нужно написать логику js и где-то хранить полную информацию, чтобы все выступающие отображали полную информацию слева, нажав на карточку справа.  Помимо возможной js-логики, нужно время, чтобы сложить сетку с картами динамиков, проверить другие тестовые фотографии разных размеров, чтобы карты выглядели хорошо. Вам необходимо составить карточку с полной информацией об участнике, а также сверить ее с другой фотографией.  На планшете нужно уменьшить шрифт основного текста, сделать сетку 2 карты подряд. В сетке мобов сделайте по 1 карточке в ряд, в левой карточке с основной информацией разместите фото над основным текстом. |
|  | блок других событий | 2:30:00 | 3:00:00 | Чтобы создать сетку логотипов, нужно время, чтобы проверить, хорошо ли выглядит макет с другими тестовыми логотипами разных размеров.  На планшете сетку логотипов нужно будет разместить по 2 единицы в ряд, на мобе - по 1 единице. Эти медиа-запросы также потребуют времени. Шрифт основного текста нужно будет уменьшить, а текст растянуть по ширине. |
|  | подвал | 1:30:00 | 1:30:00 | Надо будет разложить блоки, разместить их 1 под другим на планшете, уменьшить отступы и шрифты. Уменьшите отступы и шрифты на мобе, расположите текст. |
|  | Исправлена ошибка | 1:30:00 | 2:00:00 |  |
|  | **ВСЕГО** | **17:00:00** | **21:00:00** |  |